## Slide 1
Primo分析サービス LP立ち上げ
スケジュール・工程・役割と責任範囲
スケジュール・工程
①
〜7/15 デザインコンテンツの作成
担当：BI会社
②
7/17〜31頃 デザインコンテンツへのFB
担当：フライト
③
8/1〜21頃 デザインコーディング セールスサイトへの組み込み
担当：フライト担当
※ スケジュールは若干の調整可能
役割と責任範囲（フライト側）
② FBフェーズ（アドバイザー）
担当：フライト
・BI会社が共有するデザインコンテンツへのFB
・LPの情報設計・セールスサイトとの導線を中心に助言
・現行セールスサイトの設計を踏まえた指摘
→ BI会社とのやり取りは発生しない想定
③ コーディング・組み込み
担当：フライト担当
・②でFIXしたデザインのコーディング
・セールスサイトへの組み込み
→ FIXデザイン通りに組み込めたかが責任範囲
FLIGHT