## Slide 1
要件定義の進め方（全体の流れ）
各工程でできあがった資料が、そのまま次の工程の材料になり、順につながっていきます
1. 基幹システムの仕様の整理
【ローリングスジャパン様】
ご提供／ヒアリング
・基幹インターフェイス一覧・詳細
・EDI関係の資料
・Excel等システム外の管理データ・帳票類
▶ 基幹システム仕様
（連携インターフェイス）
↑ この資料を次の工程の材料にする
2. システム化する業務の整理
【弊社が案を作成 → 打合せで完成】
ご提供／ヒアリング
・ヒアリング内容
▶ 要件定義書_概略フロー
↑ この資料を次の工程の材料にする
3. 画面UIの検討
【弊社が案を作成 → 打合せで完成】
ご提供／ヒアリング
・ヒアリング内容
▶ 要件定義書_画面機能設計書
要件定義書_機能詳細設計書
↑ この資料を次の工程の材料にする
4. 非機能要件の検討
【弊社が案を作成 → 打合せで完成】
ご提供／ヒアリング
・不足分としてご提供いただく情報
・（注文数・ピーク時間帯・取引先数 等）
▶ 要件定義書_非機能要件
↑ この資料を次の工程の材料にする
5. 開発工程のご提案
【弊社】
▶ 開発範囲・工程・正式お見積り