## Slide 1
要件定義の進め方（Input → 工程 → Output）
各工程に必要な情報を受領・整理し、成果物を次工程へ引き継ぎます
Input（貴社からご提供いただく情報を含む）
工程
Output
Input
・概略業務フロー
・現状の要望・ヒアリング結果
・顧客／倉庫／仕入先マスタの項目
・現行のデータ・帳票類
1. システム化する業務の整理
Output
・システム化の範囲
・業務上のルール（正常系・例外系）
・機能詳細フロー（案）
・画面機能設計書（案）
Input
・基幹IF：一覧・詳細・各項目説明
・（商品／在庫／注文・納期回答・
・ 与信・出荷・取消・返品 等）
・EDI IF：一覧・詳細・各項目説明
・Excel等の管理データ・帳票類
2. 基幹システムの仕様の整理
Output
・基幹／EDI／システム外データの
・仕様整理結果
・ECとの役割分担・連携対象
・連携要件（機能詳細設計へ反映）
Input
・機能詳細フロー（案）
・画面機能設計書（案）
・基幹・EDI等の仕様整理結果
3. UIの検討
Output
・要件反映済み機能詳細フロー
・要件反映済み画面機能設計書
・画面の入出力・導線・表示項目
Input
・ヒアリング結果
・注文数・ピーク時間帯
・取引先数・SKU数・利用者数
・性能／運用／セキュリティ前提
4. 非機能要件の検討
Output
・非機能要件定義書
・（レビュー反映・完成版）
要件定義工程の完成成果物
概略業務フロー ／ 機能詳細設計書（連携インターフェイスを含む）
画面機能設計書 ／ 非機能要件定義書