## Slide 1
要件定義の進め方
「材料（Input）を集める → 打合せで検討する → 資料が完成する（Output）」を4回くり返し、最後に開発のご提案を行います
Input（材料）
工程でやること
Output（できあがる資料）
・基幹インターフェイス一覧・詳細（各項目の説明）
・ 商品／在庫／注文（受注受付・納期回答・
・ 与信確認・出荷実績・キャンセル・返品 等）
1. 基幹システムの仕様の整理
【ローリングスジャパン様】
貴社にて基幹仕様を整理し、
弊社へご提供いただきます
・基幹システム仕様（連携インターフェイス）
・①の基幹システム仕様
・EDI関係の資料
・Excel等システム外で管理しているデータ
・帳票類
2. システム化する業務の整理
【弊社作成 → 打合せで完成】
まず弊社が「概略フロー（案）」を作成。
打合せで確認・修正します
・要件定義書_概略フロー（完成）
・完成した概略フロー
・ヒアリング内容
3. 画面UIの検討
【弊社作成 → 打合せで完成】
弊社が「画面機能設計書（案）」
「機能詳細設計書（案）」を作成。
打合せでUIを確認・修正します
・要件定義書_画面機能設計書（完成）
・要件定義書_機能詳細設計書（完成）
・これまでのヒアリング内容
・不足分としてご提供いただく情報
・（注文数・ピーク時間帯・取引先数 等）
4. 非機能要件の検討
【弊社作成 → 打合せで完成】
弊社が「非機能要件（案）」を作成。
打合せで確認・修正します
・要件定義書_非機能要件（完成）
5. 開発工程のご提案 ― 完成した4つの資料をもとに、開発範囲・工程・正式お見積りをご提示します
要件定義書_概略フロー ／ 要件定義書_画面機能設計書 ／ 要件定義書_機能詳細設計書（連携インターフェイスを含む） ／ 要件定義書_非機能要件